**项目周报1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目团队** | **奋斗吧！菜鸟** | **项目名称** | **教室借用系统** |
| **项目负责人** | **葸铃** | **团队成员** | **葸铃、巩定定、吴兰兰、张仲桃** |
| **开工日期** | **2019.6.13** | **计划计完工日期** | **2019.6.19** |
| **本周计划工作方向及内容：**  数据库：管理员数据库表的设计、管理员审核表的设计、教室属性表的设计、管理员审核模块测试用例的设计、教室状态的实时显示测试用例的设计。  前端：用户/管理员界面的代码书写、前端教室借用界面的设计及其代码书写、用户注册界面的代码书写、用户管理员界面的设计。  后台：配置struct2环境，登录界面与后台的连接，管理员审核模块与后台的连接，教室状态的实时显示。 | | | |
| **本周进展情况：**  吴兰兰：学生对学生和老师信息的查询前端设计，老师和学生对课程的查询前端设计 ，学生和老师对教室的借用前端设计  葸铃：管理员对老师信息的管理（查看、增加）代码的编写和博客的撰写，管理员对学生信息的管理（查看、增加）代码的编写，管理员对教室信息的管理（查看、增加）代码编写，  巩定定：老师对学生和老师信息的查询代码编写，老师和学生对课程的查询代码编写，教师和学生对自习室的查询代码编写，学生和老师对教室的借用代码编写  张仲桃管理员对老师信息的管理（查看、增加）前端设计，管理员对学生信息的管理（查看、增加）前端设计，管理员对教室借用的管理（查看、批准、取消批准）前端设计 | | | |
| **存在问题及解决方法：**  1）配置struct2环境的时候同时配置了tomcat，设计并完善数据库表格时发现以前的字段需要更改，迭代。  2）点击登录按钮提交的时候，登录不进去。 | | | |
| **下周工作计划：**  葸铃：对教师信息查询及登录模块进行测试，对管理员角色中的课程和教师模块进行测试，教师对教室借用模块的测试  巩定定：对教室查询及课程查询模块进行测试，对管理员角色中的学生和教室模块进行测试，教师对教师查询模块和教室查询模块的测试  吴兰兰：对教室借用模块进行测试，对管理员角色中的教室借用模块测试教师修改密码和整体测试的测试  张仲桃：对自习查询及修改密码模块进行测试，对管理员角色中的教室开课和修改密码模块进行测试，教师对自习查询模块和课程查询模块的测试 | | | |

**项目周报2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目团队** | **奋斗吧！菜鸟** | **项目名称** | **教室借用系统** |
| **项目负责人** | **葸铃** | **团队成员** | **葸铃、巩定定、吴兰兰、张仲桃** |
| **开工日期** | **2019.6.19** | **计划计完工日期** | **2018.6.26** |
| **本周计划工作方向及内容：**  葸铃：对教师信息查询及登录模块进行测试，对管理员角色中的课程和教师模块进行测试，教师对教室借用模块的测试  巩定定：对教室查询及课程查询模块进行测试，对管理员角色中的学生和教室模块进行测试，教师对教师查询模块和教室查询模块的测试  吴兰兰：对教室借用模块进行测试，对管理员角色中的教室借用模块测试教师修改密码和整体测试的测试  张仲桃：对自习查询及修改密码模块进行测试，对管理员角色中的教室开课和修改密码模块进行测试，教师对自习查询模块和课程查询模块的测试 | | | |
| **本周进展情况：**  各个模块都进行了完善，团队成员团结一致，实现了教师借用系统的登录，查询等功能，让作品完美的呈现了出来并完成了项目汇报，比预期要完成得好。 | | | |
| **存在问题及解决方法：**  登录信息正确后到成功登录，但并未跳转到系统用户界面  Ajax验证用户输入情况，前台验证基本信息与form表单提交发生冲突，调整并规定ajax验证与form表单的提交的先后顺序。 | | | |